**Zápis**

**zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice   
31.7.2017 o 17,00 hod.**

**v spoločenskej miestnosti Obecného úradu pod Poštou**

**–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------––**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

6 poslancov z celkového počtu 9 = 66,7 %

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

**K bodu č. 1**

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice otvorila a prítomných privítala starostka obce Božena Krajčovičová. Oboznámila ich s programom rokovania ku, ktorému neboli žiadne návrhy, preto dala o ňom hlasovať:

1. Otvorenie
2. Informácia o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov ZŠ
3. Informácia o priebehu stavu prác na cintoríne v Jaslovciach.

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta,   
 Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program schválený.

Za overovateľov boli menovaní poslanci: Ing. Vladimír Pekár,   
 Ing. Miroslav Lehuta

Za zapisovateľku bola menovaná: Božena Hideghétiová

**K bodu č.2**

**Informácia o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov ZŠ**

Starostka Božena Krajčovičová uviedla bod a odovzdala slovo zástupcom firmy HESTON **Dušanovi Konečnému a Radoslavovi Čurlejovi**, ktorí informovali prítomných o stave prác.

Vyskytol sa problém s omietkami, s ktorým sa nepočítalo. Po zložení dreveného obkladu bolo zistené, že panely nie sú omietnuté. V pôvodnom projekte boli len vysprávky omietok.

Zatienenie okien bolo v projekte riešené roletkami, tieto by však bránili manipulácii s oknami (otváranie, umývanie), preto v spoluprácu s projektantom sa navrhli a nacenili klimatizačné jednotky. Pôvodná verzia počítala s klimatizáciou len v podkroví. V súčasnej dobe firma robí sádrokartónové podhľady a je potrebné v krátkom čase rozhodnúť o tom, či sa bude klimatizácia robiť, aby mohli pokračovať v prácach.

**Starostka Božena Krajčovičová** – klimatizácia a rozvody by stála okolo 115 tis. €, odpočet za rolety je 15 tis. € + ešte elektroinštalácia, kondenz..

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič**- poslanci by okrem technického riešenia mali byť oboznámení aj s finančným krytím, malo to byť doručené s pozvánkou, aby sa mohlo o tom rozhodnúť.

**Poslanec Ing. Miroslav Lehuta** – omietky sa vyriešiť musia.

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič** – nechápe, prečo sa takéto veci riešia na zastupiteľstve, pokiaľ si to situácia vyžaduje, starostka do určitej miery môže rozhodnúť. Zdá sa mu, že 150 tis. € investovať do klimatizácie, ktorá sa nebude v najexponovanejších mesiacoch využívať, je dosť veľkým luxusom.

**Starostka Božena Krajčovičová** – v čase, keď som zisťovala u poslancov či budú sa budú môcť zú-častniť rokovania zastupiteľstva bola potrebná oprava uznesenia, ktoré bolo prijaté na minulom zastupiteľstve. Návrh prvého uznesenia nám zaslala agentúra, ktorá spracováva projekt na získanie dotácie na projekt „Modernizácia fyzikálnej a biologickej / chemickej učebne“. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde si Ing. Heribanová overovala potrebu prijatia zmeny uznesenia, toto nebolo potrebné zmeniť. Klimatizácia nebola v pôvodnej projektovej dokumentácii a pretože čas prázdnin sa kráti, nie je možné postupovať podľa zaužívaného postupu. Ešte by som chcela upozorniť, že sme klimatizáciu sme navrhli z dôvodu, že sa nedalo v triedach vetrať ani umývať okná. Nebol to návrh firmy Heston.

**Zástupcovia fy Heston** – omietky budú stáť do 40 tis. €.

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič** - rozvody s predprípravou klímy odsúhlasiť aj s omietkami, to je približne 80 tis. €.

**Poslanec Ing. Vladimír Pekár** – najnižšie podlažia sú v takýchto budovách najchladnejšie, prikláňal by sa k tomu, aby sa klimatizácia na prízemí nerobila.

**Poslanec Miroslav Gajarský** – nech sa to spraví kompletne. S týmto názorom súhlasil aj **poslanec Ing. Miroslav Lehuta**.

**Poslanec Ing. Peter Slivenský** – opýtal sa, čo predstavuje údržba klimatizácie.

**Poslanec Ing. Ľuboš Bokor** – keď je namontovaná klíma a má byť účinná, musí byť v budovách určitý režim, ktorý sa musí dodržiavať. Na to nadväzuje čistenie a údržba klímy.

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič** – klíma by sa mala nastavovať tak, aby to predstavovalo rozdiel 4-5 stupňov oproti teplote von. .Zmeral niekto, aká je teplota v triedach?

**Poslanec Ing. Miroslav Lehuta** – opýtal sa, ako to bude s dodržaním termínu ak sa bude robiť klimati-zácia..

**Heston** – čakajú len na rozhodnutie o klimatizácie, aby mohli pokračovať v prácach, termín rekonštruk-cie dodržia.

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič** – čaká nás ešte nejaké prekvapenie v rámci školy?

**Heston – Radoslav Čurlej**  – nie, nevedia o ničom.

Po rozprave dala starostka hlasovať o uzneseniach:

|  |
| --- |
| **Uznesenie 532/VII** |

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie informáciu o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov základnej školy.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta,   
 Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

**Uznesenie schválené.**

|  |
| --- |
| **Uznesenie 533/VII** |

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje doplnenie chýbajúcich omietky v základnej škole, ktoré neboli zahrnuté v projekte rekonštrukcie jej vnútorných priestorov.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta,   
 Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

**Uznesenie schválené.**

|  |
| --- |
| **Uznesenie 534/VII** |

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje realizáciu klimatizačných rozvodov a s tým súvisiacich prác v miestnostiach základnej školy, ktoré neboli riešené v pôvodnej projektovej dokumen-tácii.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta,   
 Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

**Uznesenie schválené.**

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje realizáciu kompletnej klimatizácie do ce-lých priestorov základnej školy.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

Hlasovanie poslancov:

za: 3 (Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, Ing. Peter Slivenský)

proti: 3 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár)

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

**Uznesenie neschválené.**

**K bodu č.3**   
**Informácia o priebehu stavu prác na cintoríne v Jaslovciach.**

Starostka Božena Krajčovičová uviedla bod a informovala poslancov o prácach na cintoríne v Jaslov-ciach. Projektová dokumentácia bola rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa sa realizuje. Zahŕňa doplnenie niekoľkých hrobových miest, chodníka, vody a elektriky. Bolo by logické, keď je tam firma, doplniť ešte jednu radu hrobových miest vedľa chodníka a zbytočne to nekúskovať. V čase keď sa spracovával projekt sa mohli podľa zákona o verejnom obstarávaní na prieskum trhu realizovať stavebné práce do 24 tisíc eur s DPH. V tomto čase je to 180 tisíc, takže by nebol porušený ani zákon o VO.

**Poslanec Ing. Pavol Miklošovič** – mal požiadavky, aby firma, ktorá robí práce na cintoríne a rozkope chodník, nech tam položia hneď aj chráničky a zasype ho. Pokiaľ sa budú robiť ďalšie práce na cintoríne trvá na tom, aby sa dodržali ceny, ktoré boli vysúťažené.

**Poslanec Ing. Ľuboš Bokor** – dúfa, že architekt si nebude pýtať zmluvu na autorský dozor. S prácami by počkal do septembra, aby sa vedelo o akú finančnú čiastku sa jedná. Robil sa projekt a teraz zrazu pridáme ďalšie práce. Aby to bolo v súlade so zákonom o VO.

**Poslanec Miroslav Gajarský** – je za to, aby sa to spravilo, vyzerá to dobre.

**Starostka Božena Krajčovičová** – na práce navyše sa bude robiť opätovne výber dodávateľa, aby to bolo v súlade so zákonom.

**Poslanec Ing. Peter Slivenský** – upraviť terén pri Ing. Marekovi Hetešovi.

Po ukončení rozpravy dala starostka hlasovať o uznesení:

|  |
| --- |
| **Uznesenie 535/VII** |

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice súhlasí s realizáciu jednej rady hrobových miest na cintoríne v Jaslovciach pozdĺž celého chodníka.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta,   
 Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

**Uznesenie schválené.**

Po vyčerpaní bodov programu starostka Božena Krajčovičová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva 18,10 hod. ukončila.

Overovatelia:

poslanec Ing. Vladimír Pekár .........................................

poslanec Ing. Miroslav Lehuta .........................................

Zapísala: Božena Hideghétiová .........................................

Božena Krajčovičová

starostka